附件1

湖南农业大学校园小额维修管理实施细则

第一条  为了快速响应，节约成本，廉洁高效做好校园维修工作，结合《湖南农业大学校园维修管理办法》和采购与招标的管理规定，特制定本细则。学校20万以下日常维护、零星维修、应急抢修适用本细则。

第二条  学校采购与招标中心按照基建、后勤职能职责划分，招标确定年度小额维修服务单位，并执行中标年度综合优惠率。

第三条  施工前基建处处务会或后勤保障中心党政联席会根据任务相对平均，项目与施工能力相匹配等原则，确定具体项目的服务单位，或按照季度随机抽签的方式确定各中标单位具体服务期。若出现服务期内中标单位无法正常履约或者拒绝履约等情形，为保障小额维修的及时性，由基建处或后勤保障中心在剩余中标单位中择优选取，并报工作小组审议通过后予以实施。

第四条  年度服务期满，由基建处或后勤保障中心联合审计处、采购与招标中心、计划财务处、校工会、资产与实验室管理处等单位对年度小额维修服务单位进行综合考核。考核内容主要包括履约、质量、安全、进度、结算配合等五个大方面。

第五条  年度小额维修实行动态管理，服务期一般为1年。年度综合考核不合格者，不得参与下年度校园小额维修服务项目投标。

第六条  本细则由基建处、后勤保障中心负责解释。