工程签证单

承包单位：                                                编号：

| 工程名称 |  | 合同号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 |  | 时 间 |  |
| 签证内容： 承包单位负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 基建处负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |

| 附表 电缆调整材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 工程量 A | 投标单价 B | 2017年第2期信息价 C | 2017年第5期信息价 D | 调整单价 E=(D-C) | 调差总金额 F=E*A | 税金（11%） G=F*0.11 | 销项税金（0.36%）H=(F+G)*0.0036 | 合计 F+G+H | 备注 |
| 1 | 电力电缆WDZBN-YJV-4*240+1*120mm² | m | 1195.2 | 593.58 | 700.05 | 786.52 | 86.46 | 103341.39 | 11367.55 | 412.95 | 115121.89 | 根据信息价VV电缆价格，YJV在VV电缆基础上增加1%，WDZ类阻燃B类增加1%。 |
| 2 | 电力电缆WDZBN-YJV-4*185+1*95mm² | m | 805.59 | 478.64 | 540.00 | 606.68 | 66.68 | 53719.91 | 5909.19 | 214.66 | 59843.77 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 157061.30 | 17276.74 | 627.62 | 174965.66 |  |